产品交接说明

LCOS Codex Native Loop 合并前开发方案

Buddy 可执行施工单、合并门与验收计划

面向：产品经理 / 产品负责人 / 技术负责人

基线：v0.7.3 · codex/backend-hardening-20260802 @ 40855ba

日期：2026-08-04

建议：完成 Codex 派单接单与内置浏览器视觉上下文双闭环后并回主线

目标：完成 Codex 派单接单与内置浏览器视觉上下文双闭环，通过验收后并回主线。

## 1. 主线冻结结论

本轮合并前开发只服务两个核心方向：

Codex 派单接单闭环：LCOS 创建 Canonical Run，Bridge 创建唯一 Codex Task，Codex 通过 LCOS MCP / CLI 主动认领、读取、执行并回传结果；

Codex 内置浏览器实时上下文交互：用户在 LCOS Canvas 与对话框上方直接管理 Target / Context，Codex 始终读取同一份 ActiveContext Truth，并可提出可确认的上下文修改建议。

WorkBuddy 因当前软件开放度不足，退出本轮关键路径：

不要求 WorkBuddy 零点击接单；

不以 WorkBuddy Conversation Resume 作为验收；

不删除 WorkBuddy Provider Adapter；

WorkBuddy 只做兼容回归，不阻塞合并。

## 2. 合并目标

完成后，用户应能在 Codex 的本地会话与内置浏览器中完成：

打开 LCOS 项目 → 在 Canvas 选择目标与参考 → 在节点下方或 Codex 对话框输入要求 → Codex 读取同一 ActiveContext → Codex 认领 Run 并执行 → 结构化结果回到 LCOS → 用户在 LCOS Review

本轮合并不要求生产级无人值守桌面自动化，但必须满足：

用户不需要复制 Task ID；

用户不需要进入 Bridge CLI 执行 claim/start；

用户不需要手工拼 Context 文件；

Codex 在已激活的项目会话中可以主动检查待办；

Canvas Context 修改能在 1 秒内被 MCP 读取；

Agent 不得静默扩大上下文；

Running Run 的 ContextManifest 不随实时 Selection 偷偷变化。

## 3. 现实能力边界

### 3.1 本轮所称“主动接单”

主动接单是指：

Codex 会话已经运行并绑定 LCOS Project → Skill 在会话开始、用户发言后或执行完成后检查待办 → MCP claim_lcos_task 原子认领 → MCP start_lcos_task 开始执行

它不等于：网页在没有模型回合时，凭空唤醒 Codex Desktop 开始生成内容。

在 Codex 平台没有提供正式后台唤醒 API 前，不得宣传：

完全无人值守 关掉 Codex 后仍会自动执行 网页可以自行启动一个 Codex 对话

### 3.2 实时上下文

实时指：ActiveContext 的选择、Target、Pinned、Excluded、Workspace 与版本变化可被 Web 和 MCP 在 1 秒内读取，并带稳定 version。

不代表 Running Run 会实时追加 Context。Run 创建时仍冻结不可变 ContextManifest。

## 4. 变更前后流程

### 4.1 变更前

flowchart LR U["用户在 LCOS 发 Run"] --> R["Canonical Run"] R --> B["Bridge Task"] B --> M["用户去 Agent 端手动提醒接取"] M --> A["Agent 再读取零散上下文"] A --> O["结果回传或卡住"]

### 4.2 变更后

flowchart LR S["Canvas Selection"] --> C["ActiveContext vN"] D["Codex 对话 Context Shelf"] --> C C --> P["Run Proposal"] P --> M["Immutable ContextManifest"] M --> R["Canonical Run"] R --> T["Bridge Codex Task"] T --> Q["Codex Skill / MCP 主动检查"] Q --> X["claim + start"] X --> E["Codex 执行"] E --> O["ResultEnvelope"] O --> A["ArtifactReturn / Draft"] A --> V["LCOS Review"]

## 5. 架构边界

Web = 可视选择、Context Shelf、浏览器 Agent Surface、状态反馈 Local Core = ActiveContext Truth、ContextManifest、Canonical Run、Artifact/Revision Truth Light Bridge = Codex Provider Task、原子 Claim、Task 状态、ResultEnvelope Codex MCP / CLI / Skill = 项目绑定、待办检查、Context 读取、执行、结果提交 Codex 内置浏览器 = LCOS 的视觉上下文表面，不是项目真相源

禁止：

Web 直接调用 Bridge create_task；

Codex 直接读取 SQLite；

Codex 绕过 Local Core 修改 currentRevisionId；

Browser 页面执行 Shell；

将 ActiveContext 保存在 localStorage 作为 Truth；

将浏览器 DOM 当作唯一 Agent Context；

为了唤醒 Codex 模拟键鼠或注入对话。

## 6. 必须冻结的 Contract

### 6.1 ActiveContextV2

建议从现有 ActiveContextProjection 版本化，不重复创建第二套 Selection：

interface ActiveContextV2 { schemaVersion: 2 projectId: string workspaceId: string ¦ null scopeId: string ¦ null selectedViewIds: readonly string[] targetArtifactId: string ¦ null targetRevisionId: string ¦ null pinnedContextIds: readonly string[] excludedContextIds: readonly string[] contextItems: readonly AgentContextItem[] version: number updatedAt: string updatedBy: 'web' ¦ 'codex' ¦ 'core' }

规则：

version 单调递增；

PUT 支持 expectedVersion，冲突返回 409；

Codex 只能提交 Proposal，用户确认后才能扩大 Context；

Target 与 Context 分开；

ContextItem 只包含受控摘要、Artifact/Revision ID 和预览引用，不泄露任意绝对路径。

### 6.2 ContextChangeProposalV1

Codex 建议加入或移除 Context 时使用：

interface ContextChangeProposalV1 { proposalId: string projectId: string baseContextVersion: number addViewIds: readonly string[] removeViewIds: readonly string[] targetViewId?: string reason: string createdBy: 'codex' status: 'pending' ¦ 'accepted' ¦ 'rejected' ¦ 'stale' }

### 6.3 CodexTaskV1

继续使用 Bridge Task，但冻结 Codex Profile：

provider = codex projectId lcosRunId contextManifestId taskType outputIntent expectedOutputs targetArtifactId / baseRevisionId（revise 必填） idempotencyKey

Task 中不嵌入整个项目，也不传 Runtime Root 给模型。

### 6.4 ResultEnvelope

本轮至少支持：

analyze → zero-file structured reply create → one or more new files revise → target-bound changed file

每个输出必须带 action、canonicalPath、contentHash、mediaType；revise 还必须带 baseContentHash。

## 7. MCP 产品面

必须补齐或确认以下工具：

bind_lcos_project get_lcos_active_context watch_lcos_active_context propose_lcos_context_change accept_lcos_context_proposal list_lcos_pending_runs claim_lcos_run start_lcos_run get_lcos_run_context heartbeat_lcos_run submit_lcos_result fail_lcos_run inspect_lcos_run

### MCP 规则

claim_lcos_run 必须原子、幂等并校验 Provider；

get_lcos_run_context 返回冻结 Manifest，不返回实时 ActiveContext；

watch_lcos_active_context 可用 SSE 或基于 version 的 long poll；

Tool 错误必须结构化，不能只返回自由文本；

Tool 描述明确 Project Truth、Run Truth 与 Provider Task 的边界；

所有写操作只通过 Local Core / Bridge 正式 Service。

## 8. Codex Skill 行为

更新 tools/lcos-agent/skills/lcos-project-context：

### 会话绑定

首次进入项目：

调用 lcos doctor；

绑定明确 projectId；

读取 ActiveContext；

告知用户当前 Target 与 Context；

检查 Codex Provider 待办。

### 主动检查时机

会话首次绑定后；

用户每次发言后；

完成一个 LCOS Run 后；

用户明确说“接单”“继续 LCOS”“同步画布”时。

禁止无限后台轮询。一次 Agent 回合最多检查一次；执行中的 Run 使用有界 Heartbeat。

### 执行纪律

先 Claim，再 Start；

读取冻结 Manifest；

修改前校验 Target/Base；

结果写入 Staging；

提交 ResultEnvelope；

不自动 Accept；

遇到歧义返回结构化失败或 InputRequest，不自行扩大 Context。

## 9. 内置浏览器视觉上下文方案

### 9.1 页面模式

新增明确的 Agent Surface 模式，例如：

http://127.0.0.1:5173/?agent=codex&project=<id>

页面仍是正式 LCOS Web App，不创建第二套 Agent 专用 Graph。

### 9.2 对话框交互

对话输入区上方显示：

[Target: Script.md] [Reference: Feedback] [Reference: Brief] [+ 添加]

交互规则：

单击 Canvas 节点立即更新 Selection；

Target 使用独立标识，不允许当作普通参考移除；

Reference 可直接移除；

+ 打开轻量节点选择器，支持当前 Workspace 搜索；

Codex 建议加入节点时显示 Proposal Chip，用户点确认后生效；

Context 变化显示同步状态：同步中 / 已同步 vN / 冲突；

Run 发起后 Shelf 锁定为 Manifest Snapshot，继续修改只影响下一次 Run。

### 9.3 实时同步

建议实现 Local Core SSE：

GET /projects/:projectId/active-context/events?afterVersion=N Content-Type: text/event-stream

事件：

active_context.updated context_proposal.created context_proposal.resolved run.created run.status_changed artifact_return.created

若本轮不批准 SSE Schema，可先使用 500–1000ms version poll，但合并前必须压测并记录资源占用。不得同时保留两套长期实现。

### 9.4 Cowart / tldraw 式能力的本轮边界

本轮实现：

Codex 读取节点 ID、标题、类型、Revision、关系摘要和 Preview 引用；

Codex 可请求定位节点、聚焦 Workspace、建议增删 Context；

用户视觉选择变化即时进入 ActiveContext；

Codex 和 GUI 使用同一 Context version。

本轮不实现：

Agent 任意拖动或重排 Canvas；

Agent 直接修改节点视觉坐标；

浏览器像素级截图作为唯一 Context；

多人实时协同光标；

远程浏览器控制或网页抓取平台。

## 10. 分片施工计划

### Slice C0：基线与合同冻结

目标：不写功能，先冻结双闭环合同。

修改：

packages/contracts；

docs/architecture；

docs/handoffs；

Contract Tests。

交付：

ActiveContextV2；

ContextChangeProposalV1；

CodexTaskV1 Profile；

MCP Tool 表；

状态、错误码、权限边界；

变更前后流程和回滚。

Commit 建议：

docs(runtime): freeze Codex native loop contracts

停止门：Contract 与当前 v13 Schema 冲突时停止，不自行 Migration。

### Slice C1：Codex MCP 读链

目标：Codex 稳定读取 Project、Selection、ActiveContext 和冻结 Manifest。

修改：

tools/lcos-agent/mcp-server.mjs；

tools/lcos-agent/lib/client.mjs；

tools/lcos-agent/cli.mjs；

Local Core read API；

MCP/CLI tests。

验收：

GUI 选择变化后 1 秒内 MCP 返回新 version；

Running Run 始终返回原 Manifest；

中文路径与长标题不破坏 JSON；

Codex 不需要读取 SQLite。

Commit：

feat(agent): expose versioned LCOS context to Codex

### Slice C2：Codex Claim / Start / Heartbeat

目标：已绑定 Codex 会话无需用户操作 Bridge CLI 即可接单。

修改：

Bridge Codex provider profile；

MCP claim/start/heartbeat；

CLI 等价命令；

Skill 主动检查规则；

Lease/幂等测试。

验收：

同一 Task 并发 Claim 只有一个成功；

重放 Claim 返回同一所有权，不创建新 Task；

非 Codex Provider Task 不会被 Codex 认领；

Bridge 重启后绑定仍可查询；

Skill 不无限轮询。

Commit：

feat(bridge): add controlled Codex task claiming

红区：若需要新增 Lease Schema，先提交 Migration 方案并停下等待批准。

### Slice C3：内置浏览器 ActiveContext Surface

目标：Canvas、节点 Composer、Agent Surface 使用同一 Context Truth。

修改：

apps/web Agent Surface；

apps/web Context Shelf；

Local Core ActiveContext version / event；

MCP context watch；

Browser tests。

验收：

Canvas 点选、移除、添加 Context 即时同步；

页面刷新和 Core 重启后 Context 可恢复；

冲突有明确提示，不做 last-write-wins 静默覆盖；

不出现隐藏 Context；

1366×768 可用，Shelf 不挤压输入框。

Commit：

feat(web): add Codex visual context surface

### Slice C4：Codex Context Proposal

目标：Codex 能建议上下文变化，但用户保留控制权。

修改：

Context Proposal Service；

MCP proposal tool；

Web Proposal Chip；

stale/version tests。

验收：

Codex Proposal 不会直接改变 ActiveContext；

用户 Accept 后 version +1；

Reject 保留审计但不改变 Context；

baseVersion 过期标记 stale；

Running Manifest 不受影响。

Commit：

feat(context): add reviewable Codex context proposals

### Slice C5：Result 回收最小闭环

目标：Codex 完成 analyze/create/revise 后结果真实回到 LCOS。

本轮合并门只要求：

analyze：结构化回答；

create：新 Markdown Artifact；

revise：现有 Markdown 的 Draft Revision。

必须继续遵守：

Staging；

Path Guard；

content hash；

revise base hash；

Accept 前 Current 不变。

Commit：

feat(runtime): close Codex result return loop

红区：真实文件覆盖、删除、移动、symlink/junction 与 Accept 语义改变必须停下单独批准。

### Slice C6：合并前 Golden Path

不再扩功能，只修阻塞问题。

真实项目测试：

Run 1：分析 Brief + Feedback Run 2：创建新 Markdown 提纲 Run 3：修改现有 Script Run 4：Canvas 增删 Context 后再次修改 Run 5：Bridge/Core 重启后继续完成

通过后生成最终 Handoff 与 Merge Checklist。

Commit：

test(e2e): prove Codex native LCOS golden path

## 11. 预计修改范围

### 核心文件

packages/contracts/src/；

apps/local-core/src/active-context-store.ts；

apps/local-core/src/server.ts；

apps/local-core/src/runtime-adapter.ts；

apps/local-core/src/runtime-result-ingestion.ts；

tools/light-bridge-kernel/src/lcos_bridge/；

tools/lcos-agent/cli.mjs；

tools/lcos-agent/mcp-server.mjs；

tools/lcos-agent/skills/lcos-project-context/；

apps/web/src/App.tsx；

apps/web/src/features/canvas/SelectionComposer.tsx；

新 Agent Context Surface / Activity 组件；

对应 unit、integration、architecture、browser、E2E tests。

### 原则上不改

Workspace 核心语义；

Artifact / ArtifactView 身份规则；

一个 Project 一张 Canvas；

Revision Current / Draft 基础语义；

.lcosproj 格式；

Preview Renderer；

Watcher；

WorkBuddy Provider 内部实现。

## 12. 测试计划

### Contract

ActiveContext version 单调递增；

expectedVersion 冲突；

Context Proposal stale；

Codex Task Provider 隔离；

ResultEnvelope action 校验。

### Integration

Web PUT → Core ActiveContext → MCP GET；

GUI Selection → Codex Context；

Run → Bridge Task → Codex Claim；

Claim → Start → Result → ArtifactReturn；

Restart Recovery；

Bridge Offline；

Provider 错配；

重复 Result。

### Browser

单选、框选、切换 Target；

添加、移除 Reference；

Codex Proposal Accept / Reject；

同步状态与冲突；

Run 后 Shelf Snapshot；

刷新恢复；

1366×768 与大屏。

### Golden Path

5 次真实 Codex Run；

至少 4 次无需手动 Bridge 操作；

5 次 Target / Context 全部正确；

无 Task ID 复制；

无 Current 静默变化；

无 Fixture 静默接管；

无孤儿 Bridge/Core；

git diff --check、质量链和 Restart Recovery 通过。

## 13. 合并门

### 必须全部满足

[ ] Codex 是唯一正式合并验收 Executor [ ] WorkBuddy 不再阻塞主线 [ ] LCOS Run 能产生唯一 Codex Task [ ] Codex MCP 可列出并原子认领待办 [ ] Codex 可读取冻结 ContextManifest [ ] Canvas / Composer / MCP 使用同一 ActiveContext version [ ] Codex 上下文建议必须经用户确认 [ ] analyze/create/revise Markdown 最小结果闭环成立 [ ] Accept 前 Current 不变 [ ] 刷新、Core 重启、Bridge 重启后可恢复 [ ] 5 次真实 Run 至少 4 次成功 [ ] 用户不接触 Task ID、claim、Runtime Root、Staging Path [ ] 无 Fixture / Mock 冒充 Runtime [ ] 所有测试与 Handoff 完成

### Conditional Go

如果平台无法在无 Agent 回合时唤醒 Codex，但以下条件成立，可以合并：

用户已在 Codex 会话中绑定项目；

Skill 在每个回合主动检查待办；

用户无需手工 Bridge 操作；

UI 诚实标识“等待 Codex 会话响应”，不宣传后台无人值守。

### No-Go

仍需复制 Task ID；

Codex 必须手工运行 claim/start 命令；

Browser Context 与 MCP Context 不一致；

Agent 可静默读取 Shelf 外内容；

Running Run 的 Context 随 Selection 漂移；

Result 直接覆盖 Current；

WorkBuddy 限制仍被包装成 LCOS 核心能力。

## 14. Buddy 执行规则

开工前读取 README.md、AGENTS.md、本方案和最新 Handoff；

先审计当前 MCP / CLI / Bridge 能力，已完成项不重写；

每个 Slice 先列实际修改文件；

一个 Slice 一个小提交；

不自动 Push，不重写历史；

不修改未获批红区；

遇到 Schema、真实覆盖、Accept 语义或 Codex 平台唤醒限制立即停下；

不用 Fixture、定时 Toast 或假状态代替真实链路；

每个 Slice 交付修改文件、测试、真实证据、未完成和回滚；

C6 前不做全量美化和无关重构。

## 15. 排期建议

按单线集中开发估算：

C0：0.5 天；

C1：1 天；

C2：1–2 天；

C3：1.5–2 天；

C4：1 天；

C5：1.5–2 天；

C6：1–1.5 天。

预计 7.5–10 个专注开发日。若现有 Bridge Claim、ActiveContext 和 Result Ingestion 可直接复用，可能压缩到 5–7 日；不得以省略真实测试换取压缩。

## 16. 最终交付

Buddy 完成后必须提供：

LCOS_CODEX_NATIVE_LOOP_FINAL_HANDOFF.md；

Contract 与状态映射；

MCP / CLI 使用说明；

Browser Context 交互说明；

5 次真实 Run 证据；

Restart Recovery 证据；

未实现能力清单；

合并 Commit 范围；

回滚说明；

是否满足 Merge Gate 的逐项结论。

满足合并门后，当前重构分支即可并回主线。合并后下一阶段才重新评估 WorkBuddy 自动化、waiting_input、完整 Safe Write、更多 Preview 与 Connector。