Local Creative OS 当前真实架构审核

MVP 1.0 基线审计 · 对照统一产品与架构规划 v3.0

审计基线：`codex/mvp-fast-build @ b2b2633`

目标对照：《Local Creative OS 统一产品与架构规划 v3.0｜架构师评审版》

状态标签：REAL / PARTIAL / FIXTURE / MISSING / LEGACY

# 1. Executive Summary

总体结论：CONDITIONAL GO。

当前 LCOS 已经不是纯前端 Demo。Local Core 具备 SQLite v6、Project Graph、Import Copy、FileRecord、Preview、不可变 ContextManifest、Canonical Run、RuntimeDispatch、RuntimeBinding、ArtifactReturn、Draft Revision 与 Accept/Reject/Retry 的真实代码路径。Web 已能调用这些 API。Light Bridge Kernel 也具有独立 SQLite Task Plane、REST/MCP、幂等创建和 ResultEnvelope。

但“完整 Agent 闭环”仍是 PARTIAL：默认 Local Core 仍指向旧 Bridge `127.0.0.1:8920`；Light Bridge 源码已进入仓库并通过 canary，真实 WorkBuddy Runner 仍未成为可复现默认执行器。前端同时保留 React 本地状态、localStorage Prototype State、Fixture Adapter 与 Runtime Server State，形成明显双重真相。Browser Drop 仍先创建临时前端节点，真实 Import Copy 没有成为唯一入口。Run 又被限制为“唯一 Target + 单个 created 文件”，不符合高频新建产物场景。

最成熟：SQLite Project/Revision/Runtime 生命周期和文件安全边界。

最大风险：前端看起来完整，但部分操作仍可能停留在本地状态；Light Bridge 与旧 Bridge 并存；Run 语义过窄。

# 2. Repository Identity

Repo Root：`E:\Codex 项目\OS开发`

Worktree：`E:\Codex 项目\OS开发\.worktrees\mvp-fast-build`

Branch：`codex/mvp-fast-build`

HEAD：`b2b2633ece9d465d71d40c56d52d35fcb35b8e84`

审计开始状态：clean

Node：`v22.22.3`

npm：`10.9.8`

启动：`npm run dev:open`

Web：`127.0.0.1:5173`

Local Core：`127.0.0.1:43121`

Light Bridge 默认：`127.0.0.1:43122`

旧 Bridge 默认：`127.0.0.1:8920/mcp`

Local Core DB：由 `LOCAL_CORE_DB_PATH` 或 `apps/local-core/.data/phase2.sqlite` 决定。

Light Bridge DB：由其 Settings/CLI 指定的 SQLite Runtime Root 决定。

并行 worktree：主目录、`mvp-fast-build`、`phase3-react-flow-spike`、`phase3-stage1-4`。

最近提交：`b2b2633` UI/Light Bridge Gate；`02b7ef1` MVP Runtime Loop；`d374628` v0.7 Shell；`7d7f00e` Return Review；`c0e2b75` Result Ingestion；`bb6103b` Dispatch Adapter；`5eddaea` Schema v6。

# 3. Current System Context

flowchart LR
    WEB["Web / Canvas<br/>REAL + FIXTURE"]
    CORE["Local Core<br/>REAL"]
    DB["SQLite v6<br/>REAL"]
    PRE["Preview Worker<br/>REAL/有限格式"]
    OLD["Old Bridge :8920<br/>LEGACY"]
    LIGHT["Light Bridge :43122<br/>REAL 独立 / PARTIAL 接入"]
    WB["WorkBuddy Runner<br/>PARTIAL"]
    CLI["Bridge CLI<br/>REAL"]
    MCP["Bridge MCP<br/>REAL"]
    WEB --> CORE --> DB
    CORE --> PRE
    CORE --> OLD
    CORE -. capability gate .-> LIGHT
    LIGHT --> CLI
    LIGHT --> MCP
    WB -. claim/result .-> LIGHT

# 4. Repository Structure

apps/web/                  # REAL UI；含 FIXTURE/localStorage 兼容
apps/local-core/           # REAL Project Truth、Runtime、文件服务
packages/domain/           # REAL 纯类型与状态规则
packages/contracts/        # REAL Web/Core/Runtime 边界
tests/architecture/        # REAL 架构静态约束
tests/integration/         # REAL 跨模块测试
scripts/                   # Launcher、E2E、canary
tools/light-bridge-kernel/ # REAL 独立 Bridge Kernel；尚非默认 Runtime
docs/audit/                # 审计
docs/handoffs/             # 交付事实

# 5. Runtime Components

| 组件 | 入口/端口 | 状态存储 | 当前判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| Web | Vite / 5173 | React + localStorage + Local Core | REAL，存在双重状态源 |
| Local Core | apps/local-core/src/index.ts / 43121 | SQLite + 文件系统 | REAL |
| SQLite | SqliteMetadataRepository | schema v6 | REAL |
| Preview | PreviewWorkerService | hash cache + PreviewRecord | REAL，格式有限 |
| Old Bridge | MCP / 8920 | 外部 Runtime | LEGACY，仍是默认 |
| Light Bridge | python -m lcos_bridge / 43122 | 独立 SQLite | REAL 独立，PARTIAL 接入 |
| WorkBuddy Runner | 外部执行器 | 外部会话 | PARTIAL，默认 E2E 未冻结 |
| Bridge CLI | tools/.../cli.py | 复用 BridgeService | REAL |
| MCP | Light Bridge `/mcp` | 复用 BridgeService | REAL |

# 6. Domain Model

| 对象 | 状态 | 定义/持久化证据 | Truth Owner / 主要缺口 |
| --- | --- | --- | --- |
| Project | REAL | domain + `projects` | Local Core |
| Scope | REAL | domain + `scopes` | Local Core |
| Workspace | REAL | workspaces.viewport | Local Core；Web 仍有 navigation localStorage |
| Artifact | REAL | artifacts | Local Core |
| ArtifactView | REAL | artifact_views | Local Core |
| Relation | REAL | relations | Local Core |
| FileRecord | REAL | file_records、FileRegistryService | Local Core |
| ArtifactRevision | REAL | artifact_revisions、唯一 Current 索引 | Local Core |
| Note | REAL | notes | Local Core |
| Feedback | PARTIAL | 主要以 Artifact/Note 表达 | 缺少独立生命周期 |
| Decision | PARTIAL | UI/Checkpoint 表达 | Domain 独立能力不足 |
| Checkpoint | REAL | checkpoints | Local Core |
| PreviewRecord | REAL | preview_records | 可删除缓存 |
| ActiveContext | PARTIAL | Web selection/pinned/excluded | 未形成统一持久化对象 |
| ContextManifest | REAL | context_manifests、hash、不可变校验 | Local Core |
| Run | REAL | runs | Local Core Canonical Truth |
| RunEvent | PARTIAL | Domain type存在，独立事件存储不足 | 审计/恢复能力有限 |
| RuntimeBinding | REAL | runtime_bindings | Local Core 映射 |
| ArtifactReturn | REAL | artifact_returns | Local Core |

# 7. Database Architecture

Schema Version：6，证据：`PRAGMA user_version` 与 `SqliteMetadataRepository.schemaVersion`。

Migration：v1→v6 串行升级，Fresh DB 直接建完整 v6。

关键约束：Run canonical 状态 CHECK；Dispatch 独立状态；Binding 保存 Provider 状态；Return 状态 CHECK；`retry_of_run_id` 自引用；Current Revision 唯一索引；FK 开启。

事务：Run+Dispatch、Draft+Return、Accept、Reject/Retry 在 Repository 方法中形成事务边界。

erDiagram
    PROJECT ||--o{ WORKSPACE : owns
    PROJECT ||--o{ ARTIFACT : owns
    ARTIFACT ||--o{ ARTIFACT_VIEW : renders
    ARTIFACT ||--o{ ARTIFACT_REVISION : versions
    FILE_RECORD ||--o{ ARTIFACT_REVISION : backs
    CONTEXT_MANIFEST ||--o{ RUN : freezes
    RUN ||--|| RUNTIME_DISPATCH : dispatches
    RUN ||--o| RUNTIME_BINDING : binds
    RUN ||--o{ ARTIFACT_RETURN : returns
    ARTIFACT_RETURN }o--|| ARTIFACT_REVISION : draft

主要缺口：`runs.target_artifact_id` 和 Return 模型隐含 revise-only；RunEvent 没有正式事件表；ActiveContext 没有明确持久化策略。

# 8. API Surface

Local Core 关键真实 API（`apps/local-core/src/server.ts`）：

GET /health、`GET /projects`、`GET /metadata/status`

Project Root validate

Project Graph get/mutate

Context Manifest build/read

Run list/create、dispatch、sync、finalize

Artifact Return review/accept/reject/retry

Import Copy

FileRecord read/refresh

Preview generate/read

Handoff Pack

Light Bridge（`transport/http_api.py`）：

/health、`/v1/capabilities`

/v1/tasks、by-run、status

claim-next、running、result、cancel、finalize

/mcp tools：health/create/lookup/status/claim/start/submit/cancel/finalize

PARTIAL：Local Core Capability Gate 已能选择 canonical/legacy，但默认 endpoint 仍为旧 Bridge。

# 9. Frontend Architecture

| 状态 | 当前 Owner | 恢复来源 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| Domain/Server | Local Core | SQLite | 正确 |
| Working Graph | App.tsx React State | Runtime 或 Fixture | 双重真相 |
| Selection | React State | 刷新丢失 | ActiveContext 未统一 |
| Navigation | React + localStorage | localStorage | 与 Workspace viewport 可能漂移 |
| Inspector/Popover | React State | 不恢复 | 合理临时状态 |
| Prototype State | prototypeStorage.ts | localStorage | 可能冒充 Project Truth |
| Fixture | qa-fixtures/runtime fallback | 静态数据 | 必须持续显式标识 |

flowchart TD
    API[Local Core API] --> RB[runtimeBridge]
    RB --> APP[App React State]
    FIX[Fixture Adapter] --> APP
    LS[localStorage Prototype/Nav] --> APP
    APP --> CANVAS[Canvas]
    APP --> API

# 10. Current User Flows

## 10.1 打开项目

sequenceDiagram
    Web->>LocalCore: GET projects / graph
    LocalCore->>SQLite: load Project Graph
    alt Runtime 可用
      LocalCore-->>Web: Runtime graph
    else 不可用
      Web->>Fixture: 显式离线/Fixture
    end

## 10.2 Browser Drop / Import

sequenceDiagram
    Browser->>Web: Drop File
    Web->>Web: ObjectURL/文本临时节点
    Web->>LocalCore: Import Copy（部分路径）
    LocalCore->>Filesystem: 受控复制+hash
    LocalCore->>SQLite: FileRecord/Artifact/Revision

判断：PARTIAL。临时前端节点仍存在，真实 Import Copy 尚未成为唯一创建路径。

## 10.3 Canvas Selection

选择主要保存在 React State，并参与 `inferTargetContext`；没有稳定 ActiveContext 实体写入 Local Core。刷新后不保证恢复。

## 10.4 创建 Run

sequenceDiagram
    Web->>LocalCore: POST Run(instruction,targetArtifactId)
    LocalCore->>LocalCore: ContextManifestService
    LocalCore->>SQLite: Run + RuntimeDispatch

判断：REAL，但只支持唯一 Target。

## 10.5 Bridge Dispatch

sequenceDiagram
    LocalCore->>Bridge: capabilities/health
    LocalCore->>Bridge: create_task
    Bridge->>SQLite: idempotent Task
    Runner->>Bridge: claim/start

判断：Local Core 与旧 Bridge REAL；Light Bridge canary REAL；正式默认替换 PARTIAL。

## 10.6 Result Return

sequenceDiagram
    Runner->>Bridge: submit ResultEnvelope
    LocalCore->>Bridge: get status/result
    LocalCore->>Filesystem: validate expected output/hash/path
    LocalCore->>SQLite: FileRecord + Draft Revision + ArtifactReturn

判断：REAL，但只接受一个 created 文件。

## 10.7 Accept / Retry / Reject

Accept 真实更新 Current Revision；Reject 更新 Return；Retry 创建带 `retryOfRunId` 的新 Run。证据：`RuntimeReviewService` 与 Repository 事务方法。

# 11. Light Bridge Architecture

Light Bridge Kernel 可独立运行。Task Plane、SQLite Store、REST、MCP、CLI、TaskEnvelope、ResultEnvelope、fingerprint/idempotency、claim/start/result/cancel/finalize 均有源码和测试。

flowchart LR
    RUN[Canonical Run REAL] --> TASK[Provider Task REAL]
    TASK --> WB[WorkBuddy Runner PARTIAL]
    WB --> RESULT[ResultEnvelope REAL Contract]
    RESULT --> RETURN[ArtifactReturn REAL in Local Core]

风险：

与旧 Bridge 共存；

当前 Provider Registry 仍轻量；

Session Continuity 是 Optional Plane，不等于原生对话恢复；

正式 Runner 的安装、唤醒、恢复仍未冻结；

Light Bridge 不应合并进 Local Core DB。

# 12. CLI / MCP Architecture

Light Bridge CLI 复用 BridgeService，支持 init/capabilities/create/get/lookup/claim/start/submit/cancel/finalize 等操作。MCP 同样复用 Service。

当前缺口：尚未发现一个正式 `lcos` Project Truth CLI/MCP，让 Codex 只读获取 Project、Selection、ActiveContext 和 Manifest。Codex 目前不能通过统一正式接口完整进入 LCOS Project Truth。结论：MISSING/PARTIAL。

# 13. Truth Ownership Matrix

| 对象 | 当前 Truth Owner | 第二状态源 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| Project | Local Core | Fixture/catalog localStorage | HIGH |
| Canvas Layout | Local Core | React/localStorage | HIGH |
| Artifact | Local Core | 临时 Drop node | HIGH |
| Current Revision | Local Core | UI ActiveRun 投影 | MEDIUM |
| Active Selection | Web | 无 | 刷新丢失 |
| Context | Manifest=Core；Working=Web | pinned/excluded local state | HIGH |
| Run | Local Core | Web ActiveRun | MEDIUM |
| Provider Task | Bridge | RuntimeBinding 投影 | 可控 |
| Result | Bridge ResultEnvelope | Web changedFiles | MEDIUM |
| Review Decision | Local Core | UI 状态 | MEDIUM |
| Feishu Projection | MISSING | 无 | 不阻断 Core MVP |

# 14. State Machines

Import：PARTIAL，临时 Drop 与 Import Copy 并存。

Preview：REAL，missing/stale/unsupported/failed 有状态。

Canonical Run：REAL，`created→queued→running→waiting_input/completed/failed/cancelled`。

Provider Task：REAL in Bridge，但状态是 Provider Truth。

Artifact Return：REAL，`pending_review→adopted|rejected`。

Revision Review：REAL Accept/Reject/Retry；复杂 Diff 仍 PARTIAL。

# 15. Persistence and Restart Recovery

| 状态 | Browser Refresh | Core Restart | Bridge Restart | 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Project/Artifact/Revision | 是 | 是 | 不相关 | SQLite |
| Canvas Layout | 部分 | 是 | 不相关 | Workspace + local state |
| Imported Files | 是（正式导入） | 是 | 不相关 | FileRecord |
| Selection | 否/部分 | 不相关 | 不相关 | React/localStorage |
| ContextManifest | 是 | 是 | 不相关 | immutable table |
| Run/Binding/Return | 是 | 是 | 按 run lookup | v6 + canary |
| Bridge Task | 不相关 | 不相关 | 是 | Bridge SQLite |
| Preview | 可重建 | 可重建 | 不相关 | cache registry |

# 16. Idempotency and Concurrency

Run Create：Dispatch `idempotencyKey` 唯一。

Bridge Task：fingerprint + `lcosRunId` lookup。

Binding：provider + externalTaskId 唯一。

ArtifactReturn：run + canonicalPath + contentHash + action 唯一。

Accept/Retry：事务与状态前置条件。

Mutation：graph version stale guard。

Canonical create 失败后不再自动 Legacy 双发；证据：`bridge-mcp-client.ts` capability lock 与测试。

缺口：真实并发 Runner、网络不确定响应、批量 Return 的系统级压力测试不足。

# 17. Security Boundaries

已实现：loopback、Project Path Guard、Import Copy 禁止浏览器路径字段、expectedOutputs、hash、隔离 staging、Accept 前不覆盖 Current、凭证不进 Web。

部分实现：Provider Runner 写权限最小化、Prompt Injection 内容隔离、Bridge 身份认证、飞书凭证边界。

阻断项：任何恢复旧 Route C 的行为必须重新建立签发端凭证；不得复用历史泄露包。

# 18. Test Architecture

现有命令：

npm run check:fast

npm run test:integration

npm run test:architecture

npm run test:e2e:golden

Light Bridge：`pytest`

Canary：`scripts/light-bridge-canary.mjs`

覆盖：单元、集成、架构、Restart Recovery、FK、Unique、Manifest Immutability、Run 状态、Provider 分离、Retry、自定义 Path Guard、Artifact Return。

缺口：真实 WorkBuddy 默认 Runner E2E、浏览器完整 Golden Path、并发和失败注入矩阵尚未成为每次发布门。

# 19. Legacy, Fixture and Technical Debt

| 项目 | 是否在路径 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| Old Bridge 8920 | 是，默认 | 能力握手后切 Light Bridge，再删除写路径 |
| Legacy MCP Contract | 是，显式/auto | 设置截止窗口 |
| Fixture Adapter | 是，离线 | 强标识，禁止静默接管 |
| Project Fixtures | 是 | 仅 QA |
| Browser Temporary Drop | 是 | Import Copy 成功前标 temporary |
| localStorage Prototype Graph | 是 | 迁移为只存 UI 偏好 |
| ActiveRun UI 状态 | 是 | 改为 Server Query projection |
| 单 Target/单文件 Return | 是 | Run Output Intent 改造 |
| 硬编码端口 | 是 | Launcher/env 统一 |
| RunEvent 存储 | 不完整 | MVP 需要最小事件/审计链 |

# 20. Current vs Target Gap Matrix

| 目标能力 | 当前 | 主要缺口 | 建议阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| Import Copy | PARTIAL | 临时 Drop 并存 | 立即 |
| ActiveContext | PARTIAL | 无统一对象/恢复 | 立即 |
| ContextManifest | REAL | V0 revise-only | Run 改造 |
| lcos CLI | MISSING | 无 Project Truth CLI | 1 周 |
| Canonical Run | REAL | 单 Target | Run 改造 |
| Light Bridge Binding | PARTIAL | 非默认 Runner | 立即 |
| ArtifactReturn | REAL | 单 created 文件 | Run 改造 |
| Draft Revision | REAL | create 新 Artifact 不完整 | Run 改造 |
| Accept/Retry/Reject | REAL | 多 Return/Compare 有限 | 1 周 |
| Session Binding | PARTIAL | 不等于原生 Resume | MVP 后 |
| Skill Registry | MISSING | 不应抢先 | MVP 后 |
| Feishu Provider | MISSING | 只规划投影 | MVP 后 |

flowchart LR
    NOW[当前：Project Truth + revise-only Run] --> A[收口 Import/ActiveContext]
    A --> B[OutputIntent + 多 Return]
    B --> C[Light Bridge 默认 Runner E2E]
    C --> D[lcos CLI/MCP]
    D --> MVP[MVP 真实闭环]

# 21. Architecture Risks

## BLOCKER

Light Bridge 尚未替换默认旧 Bridge，真实执行路径不唯一。

Browser Drop/Fixture/localStorage 与 Local Core Project Truth 并存。

## HIGH

Run 强制唯一 Target 和单文件，产品模型偏离真实任务。

ActiveContext 没有统一持久化与读取接口。

WorkBuddy Runner 的可复现安装、唤醒和恢复未冻结。

Generic Mutation 曾可绕过 Current/Accept；Runtime 路径未使用它，但正式 Guard 仍应审计。

## MEDIUM

RunEvent/Activity 审计链不完整。

多文件 Return 事务语义未定义。

Web `App.tsx` 聚合过多业务和状态职责。

端口与 Adapter 配置仍偏开发态。

# 22. Recommended Migration Plan

## 立即阻断修复

将 Drop 的 temporary/runtime 状态做强区分，禁止显示为已保存。

冻结 ActiveContext 最小合同。

完成 Light Bridge + WorkBuddy 默认 Runner 的可复现 E2E。

为 Generic Mutation 增加 Revision Current Domain Guard。

## 1 周内

实施 OutputIntent Migration/Contract。

支持 create/analyze/revise。

支持多 ArtifactReturn 与新 Artifact Accept。

Web Server State 替代 ActiveRun 本地模拟。

增加只读 `lcos` CLI：project/context/manifest/run status。

## 2 周内

删除旧 Bridge 写路径。

删除 Prototype Graph 的 Project Truth 职责。

完整 Restart/Failure/Concurrency E2E。

收口 Compare 与 Return Group Review。

## MVP 后

Session Federation；

Skill Registry；

飞书投影与选择性回写；

第二 Provider；

复杂媒体 Diff。

# 23. Architecture Decision Requests

ActiveContext：推荐短期持久化、带 TTL/版本，不把 hover 等临时态写库。

Manifest：推荐永久不可变，新 Run 新 Manifest。

Run/Task：推荐 1 Run 对 1 当前 Provider Task，Retry 为新 Run。

Dispatch/Outbox：已有 RuntimeDispatch；MVP 不另建通用 Outbox，先补恢复扫描。

Retry：推荐永远 New Run。

Return/Revision：推荐同一事务创建 Draft+Return；Accept 单 Return 原子。

CLI/MCP/HTTP：推荐共用 Application Service。

Bridge 迁移：推荐一个双读单写窗口，禁止双写。

Session Continuity：保持 Optional Plane。

飞书：MVP 只做投影/通知；回写必须显式且经过 Local Core。

# 24. Final Verdict

总体结论：CONDITIONAL GO。

当前最可信能力：Local Core 的 SQLite Project/Revision/Runtime/Return 生命周期。

当前最危险双重真相：Web 本地状态/Fixture 与 Local Core；旧 Bridge 与 Light Bridge。

MVP 最短真实路径：Import Copy → ActiveContext → OutputIntent Run → Light Bridge 默认 Runner → ResultEnvelope → ArtifactReturn → Accept → Restart。

必须暂停：更多节点类型、复杂 Workflow、第二 Provider、飞书双向写回、完整 Session Federation。

下次复审触发条件：真实 WorkBuddy E2E、OutputIntent 合同冻结、旧 Bridge 写路径退出、Browser Drop 只剩正式 Import Truth。