产品交接说明

Local Creative OS 大改后产品说明

当前能力、产品边界与下一主线决策建议

面向：产品经理 / 产品负责人 / 技术负责人

基线：v0.7.3 · codex/backend-hardening-20260802 @ 40855ba

日期：2026-08-04

建议：下一主线冻结为 Codex Native Loop

## 一、执行摘要

Local Creative OS（LCOS）已经从早期“画布 Demo + Fixture”演进为一个具备本地项目身份、持久化项目图谱、文件导入与预览、Workspace 语义视角、AI Run 合同、Bridge 执行路由、Revision 与 Checkpoint 基础的全栈产品原型。

它的产品定位不是新的内容编辑器，也不是 Agent 聊天壳，而是：

让个人创作者在一张持续存在的项目画布上理解资料、组织上下文、向本地 Agent 派发工作，并把文件变化、版本和决策重新归位。

本轮大改解决了三个关键方向：

Project Truth 开始成立：Project、Workspace、Artifact、View、Revision、Run、Checkpoint 等核心数据由 Local Core 与 SQLite 管理，不再主要依赖浏览器 Fixture。

上下文开始可见：用户在节点下方能看到 Target 和 Context Shelf；界面展示的参考项才会进入 Run，不再隐藏注入一跳关系。

执行结构开始分层：LCOS 管 Canonical Run，Bridge 管 Provider Task，Agent 管真实执行会话；Provider 状态不再冒充产品状态。

但当前版本仍不能被定义为“无需照看的完整个人 Creative OS”。最关键的缺口不是再多支持一种文件，而是 Run 发起后的可靠闭环：

Bridge 在线，但 Agent 自动接单尚未形成统一可复现体验；

waiting_input 只有产品状态，缺少真实提问—回答—继续协议；

Artifact Return 已有结构，但 Safe Write、冲突处理与 Accept 唯一写入口仍未完全封死；

GUI 能操作主要路径，但 Activity、失败恢复、功能可发现性仍不完整。

建议下一阶段主线：Codex Native Loop（Codex 原生执行与视觉上下文闭环）。

主线只聚焦两个核心结果：

LCOS 可以向 Codex 派单，Codex 可以主动接单、读取 ContextManifest、执行并回传结果；

LCOS 在 Codex 本地 Agent 的内置浏览器中成为可实时读取和修改的视觉上下文，用户可在对话框上方直接增删 Target / Context，变化即时同步给 Codex。

这两点实现并通过真实项目验证后，即可把当前重构分支并回主线。WorkBuddy 因当前软件开放度不足，降为后续 Provider 兼容方向，不再作为本阶段合并门槛。

暂不把飞书深度写回、更多云 Connector、复杂网页嵌套、完整视频工作流或新编辑器作为主线。先证明用户可以在不理解 Bridge、Task ID 和文件写入规则的情况下，连续完成 5 次真实任务，并安全获得结果。

## 二、产品定义

### 2.1 目标用户

首要用户是单人或小型创意工作者，典型包括：

AIGC 视觉与内容创作者；

广告、品牌、短视频与社交内容从业者；

需要同时管理 Brief、参考图、脚本、演示文稿和反馈的个人项目负责人；

使用 Codex、WorkBuddy 等本地 Agent，但不希望自己维护命令、上下文文件与结果目录的人。

### 2.2 核心问题

现有创作工具分别管理内容，却缺少一个持续的项目层来回答：

当前任务真正参考了哪些资料？

Agent 修改的是哪个对象、哪个版本？

新生成文件和修改原文件分别应该放在哪里？

哪次 Run 产生了哪些结果？

哪个结果已被接受为 Current，哪个仍是 Draft？

关闭工具、移动视角或重启服务后，项目判断还能否恢复？

LCOS 的价值是把这些问题变成产品默认规则，而不是让用户维护 Prompt、路径和 Task ID。

### 2.3 不做什么

LCOS 不取代 Photoshop、Premiere、PowerPoint、Canva、Figma、飞书或 IDE。它不以“内置所有编辑能力”为目标。

它负责看、判断、派活、追踪和归档；专业内容仍在原生工具或 Agent 中生产。

## 三、当前产品结构

flowchart LR U["用户"] --> W["Web App\nCanvas / Workspace / Preview / Run UI"] W --> C["Local Core\nProject Truth / SQLite / Files / Revision"] C --> B["Light Bridge\nTask / Lease / Provider / Result"] B --> A["Codex\n第一正式 Executor"] A --> F["本地文件系统"] F --> C C --> W

### 3.1 Web App

负责用户可见的项目操作：

Project Drive 与项目标签；

单张持续 Canvas；

Workspace Dock 与语义视角；

文件节点、关系、选区与 Mini-map；

右侧 Preview / Workbench；

节点下方 Context Composer；

Run 状态、Review、Accept / Reject / Retry 界面；

Workspace State 与 Checkpoint 操作。

### 3.2 Local Core

负责本地项目真相：

SQLite 与 Migration；

Project、Workspace、Artifact、ArtifactView、Relation；

FileRecord、Observation、PreviewRecord；

ArtifactRevision、Note、Checkpoint；

ContextManifest、Canonical Run、RuntimeDispatch、RuntimeBinding、ArtifactReturn；

文件导入、目录扫描、路径校验、Watcher 与恢复；

.lcosproj 工程文件的导出、打开和路径重绑定。

### 3.3 Light Bridge

负责执行路由，而不是项目真相：

创建、认领、启动、取消与完成 Task；

Provider Capability；

Pull Worker；

changed files 与结构化 Result；

Codex 的正式执行适配，以及 WorkBuddy 的兼容适配基础。

### 3.4 CLI、MCP 与 Skill

Agent 已具备读取当前项目、Workspace、Selection、Context 和部分 Run/Revision 操作的入口，但操作覆盖仍不完整。它们应继续作为 Agent 产品面，而不是给普通用户暴露的必经步骤。

## 四、当前用户可以完成的真实任务

| 用户目标 | 当前结果 | 成熟度 |
| --- | --- | --- |
| 从已有文件夹创建项目 | 可选择本地目录，建立 Project 身份并导入内容 | 可用，超大目录体验仍需压测 |
| 保存可复用工程身份 | 可导出、打开、重绑定 .lcosproj | 可用，长期迁移策略未完成 |
| 在同一画布管理内容 | Artifact 与 View 分离；支持节点、关系、位置与 Workspace | 可用 |
| 把内容加入 Workspace | 支持显式加入、移出、移动；当前 Workspace 仍提供默认归属 | 基础可用 |
| 预览常用文件 | 图片、Markdown、TXT、PDF 等已有不同程度预览；统一 Viewer Host 已建立 | 部分可用，DOCX/PPT 体验不一致 |
| 为节点添加说明 | Note 已成为受管 Text Artifact，可进入 Run Context | 可用 |
| 选择 AI 参考上下文 | Target 与 Context Shelf 可见、可增删，并写回 Local Core | 可用 |
| 创建 Run | 支持 analyze / create / revise、Provider 与结果策略 | 合同可用，体验仍有手动接取缺口 |
| 查看过程 | Canvas 只保留少量真实 Run；Revision 与 Checkpoint 不再伪装成 Run | 可用，完整 Activity 未完成 |
| 回收结果 | Artifact Return、Draft Revision、changed files 结构存在 | 部分可用，Safe Write 尚未封口 |
| 接受或重试结果 | UI 与基础服务存在，Current 生命周期已有保护测试 | 部分可用，唯一写入口仍需运行时 Guard |
| 保存现场并恢复 | Workspace State、Checkpoint、SQLite 重启恢复已有基础 | 可用，失败恢复 UI 不完整 |
| 后台运行服务 | Launcher 管理 Web/Core/Bridge；GUI 关闭后 Core/Bridge 常驻；托盘可重新打开和退出 | 开发宿主可用，尚非安装版产品 |

## 五、大改后最重要的产品进展

### 5.1 从“页面”变成“持续项目”

一个 Project 只有一张持续 Canvas。Workspace 不再被当作页面、目录或另一套 Graph，而是同一项目图谱的语义视角。这让内容身份、关系和历史可以跨 Workspace 保持一致。

### 5.2 从“节点卡片”变成“内容身份 + 视图”

Artifact 是内容身份，ArtifactView 是它在 Canvas 上的呈现。同一个 Artifact 可以出现在不同 Workspace；删除 View 不删除真实内容。这是工程文件、版本与多视角管理能够长期成立的基础。

### 5.3 从“隐藏上下文”变成“所见即所得 Context”

节点下方 Composer 现在把编辑目标和参考上下文明确分开：

Target 是本次要修改或分析的对象；

Context 是 Agent 可以读取的参考；

系统可以给默认建议，但用户可以移除或补充；

Run 最终只使用 Shelf 中可见的内容。

这比要求用户先理解 Workspace Membership、Relation 类型或 Manifest 更符合直觉。

### 5.4 从“Bridge Task 就是 Run”变成双层状态

Canonical Run 是 LCOS 的产品状态；Bridge Task 是 Provider 执行状态。两者通过 RuntimeBinding 关联，不共享 Source of Truth。

因此 assigned、review、timeout 等 Provider 术语不会污染 LCOS 的产品状态，也为未来替换 Executor 留出空间。

### 5.5 从“关闭即消失”变成后台宿主

Launcher 已统一管理 Web、Local Core、Bridge 和托盘：

关闭 GUI 只停止 Web；

Core 与 Bridge 继续后台运行；

托盘可以重新打开、查看状态、重启和完全退出；

日志与 PID 保存在工作树本地运行目录。

当前仍是开发宿主，不是带安装、升级和系统启动策略的正式桌面发行版。

## 六、当前体验仍会卡住的位置

### 6.1 Run 发起后仍可能需要用户去 Agent 端接取

Bridge 已支持 Pull Worker 与 Task 生命周期，但“Bridge 常驻”不等于“Agent 自动执行”。WorkBuddy 当前受软件开放度限制，难以稳定提供实时派单、自动接单和可控恢复，因此不再承担当前主线。

当前应优先打通 Codex：由 LCOS 创建 Canonical Run 和唯一 Provider Task，Codex 通过受控 CLI / MCP 主动领取，读取 ContextManifest 后执行，再提交结构化 ResultEnvelope。普通用户不接触 Task ID、claim、Runtime Root 或 Staging Path。

这是当前最大的产品阻塞。用户不应该理解 Task ID、claim、start 或 inbox 才能完成一次 Run。

### 6.2 Codex 内置浏览器尚未成为实时视觉上下文

LCOS 已有 Canvas Selection、ActiveContext 和可见 Context Shelf，但 Codex 内置浏览器中的页面目前还不是一个完整的双向 Agent Context Surface。

目标交互应接近成熟 AI 创作工具：

对话输入框上方直接显示 Target 与参考节点缩略项；

用户在 Canvas 选中、加入或移除 Context 后，Codex 立即读取最新版本；

Codex 可以通过 LCOS MCP 定位节点、读取预览与元数据、提出上下文建议；

用户确认 Codex 建议后，LCOS 更新 Shelf，而不是让 Agent直接静默扩大 Context；

对话、Canvas、Inspector 和 Run 必须引用同一份 ActiveContext Truth。

这不是把普通网页嵌进 Canvas，也不是让浏览器读取整个项目目录；它是让 Codex 的内置浏览器成为 Cowart / tldraw 式可读、可定位、可交互的项目视觉上下文。

### 6.3 waiting_input 尚未形成真实协议

界面和 Canonical Run 已有 waiting_input 概念，但 Bridge 与 Provider 之间没有统一的 InputRequest、回答幂等和同 Run Resume 合同。当前不能宣传 Agent 会暂停、向用户提问并原地继续。

### 6.4 文件结果还没有生产级 Safe Write

系统能够隔离 Staging 和创建 Draft，但完整写入仍需要：

Project Root 与 Staging Root Guard；

symlink / junction 防穿越；

base hash 冲突检测；

单写租约；

content hash 与 MIME 校验；

create / revise / delete proposal 的明确动作；

Accept 前绝不切换 Current。

### 6.5 Activity 与失败恢复仍不完整

历史 Run 已从 Canvas 移出，但还缺少成熟 Activity 入口承接全部历史、输入请求、恢复动作和错误。用户仍可能只看到“失败”，却不知道应该重连、重新派发还是新建 Retry。

### 6.6 文件预览存在能力不一致

统一 Viewer Host 已有，但图片、文本、PDF、PPT、DOCX 的 Preview 质量和交互仍不一致。预览问题应该作为体验主线的第二优先级，而不是继续堆独立格式实现。

### 6.7 功能可发现性仍弱

部分能力依赖右键、双击、隐藏按钮或快捷键。下一轮 UI 不应再增加更多入口，而应建立：

清晰的首次项目引导；

统一 Command / Action Menu；

选择节点后的就地操作；

Activity 与 Inspector 的稳定信息架构；

GUI 与 CLI 能力边界说明。

## 七、产品成熟度判断

| 维度 | 判断 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 产品定位 | 已清晰 | Canvas 型项目 OS，而非编辑器或聊天壳 |
| 核心对象模型 | 基本稳定 | Project、Workspace、Artifact/View、Revision、Run 已分层 |
| 本地持久化 | 基本成立 | SQLite、Migration、.lcosproj、Restart 基础存在 |
| 文件输入 | 可用于真实项目试用 | 目录导入与常用文件成立，格式体验不一致 |
| Canvas 组织 | 可用但需体验收敛 | Workspace 与关系成立，功能发现和大图性能仍需完善 |
| Context 构建 | 已具备正确产品形态 | Target + 可见 Context Shelf |
| AI 执行 | 半闭环 | Run/Bridge 成立，自动接单与 waiting_input 未闭合 |
| 结果安全 | 半闭环 | Draft/Return 成立，Safe Write 与 Accept Guard 未完全封死 |
| Agent 产品面 | 部分可用 | CLI/MCP 有基础，覆盖和 Skill 一致性仍需继续 |
| 可发布性 | 尚未达到 | 缺安装、升级、完整失败恢复和长时间稳定性验证 |

当前更准确的阶段定义是：

**可进行真实项目纵向验证的 Development Alpha，而不是可交付普通用户的 1.0。**

## 八、已冻结的下一主线

下一主线不再做三选一，直接冻结为：Codex Native Loop。

### 核心方向一：Codex 派单接单闭环

目标：LCOS 创建 Run 后，已绑定项目的 Codex 会话通过 MCP 主动检查、原子 Claim、读取冻结 ContextManifest、执行并提交结构化结果。

用户不需要理解或操作：

Bridge Task ID；

claim / start；

Runtime Root；

Staging Path；

Provider 内部状态。

这里的“主动”有明确边界：Codex 会话已经运行时，Skill 在会话绑定、用户发言后和完成任务后检查待办。当前不承诺网页能在没有模型回合时凭空唤醒 Codex Desktop。

### 核心方向二：内置浏览器视觉上下文闭环

目标：LCOS 在 Codex 内置浏览器中成为可实时读取和交互的 Agent Context Surface。

对话输入区上方直接显示：

[Target: Script.md] [Reference: Feedback] [Reference: Brief] [+ 添加]

Canvas、节点 Composer、Inspector 和 Codex MCP 使用同一份 ActiveContext version。用户增删参考后，Codex 在 1 秒内读取变化；Codex 可以提出加入或移除节点的 Proposal，但未经用户确认不得静默扩大 Context。

### WorkBuddy 定位调整

WorkBuddy 保留 Provider Adapter 与兼容回归，但因当前软件开放度不足，不再承担：

当前主线自动接单；

合并前 Golden Path；

waiting_input Resume；

零点击 Executor 宣传。

## 九、合并前推荐路线

C0 合同冻结：ActiveContextV2、ContextChangeProposalV1、CodexTask Profile、MCP 工具与错误码；

C1 Codex MCP 读链：Project、Selection、ActiveContext、ContextManifest；

C2 Codex Claim / Start / Heartbeat：已激活会话主动检查与原子认领；

C3 内置浏览器 Agent Surface：Context Shelf 实时同步、版本与冲突；

C4 Context Proposal：Codex 建议，用户确认后生效；

C5 Result 最小闭环：analyze、Markdown create、Markdown revise Draft；

C6 Golden Path：5 次真实 Codex Run 与重启恢复。

详细施工单见：LCOS_CODEX_NATIVE_LOOP_PREMERGE_DEVELOPMENT_PLAN_20260804.md。

### 暂缓项

WorkBuddy 零点击执行；

完整 waiting_input 与跨平台 Resume；

飞书写回与实时监听；

任意网页嵌套；

多 Agent 自由编排；

Electron/Tauri 正式桌面壳；

完整 Safe Write 全格式覆盖；

内置编辑器、完整视频逐帧工作流；

插件市场与跨项目知识库。

## 十、下一阶段产品验收指标

下一阶段不以“新增多少接口”验收，而以用户闭环验收：

### 核心成功指标

5 次真实 Codex Run 中至少 4 次无需手工操作 Bridge 即可到达 Review；

从选中 Target 到发起 Run 不超过 3 个核心动作；

用户始终能看到本次 Run 的 Target、Context、Provider 和结果策略；

Canvas Context 变化在 1 秒内被 Codex MCP 读取，并带一致 version；

Codex 的 Context Proposal 未确认前不改变 ActiveContext；

analyze、Markdown create 与 Markdown revise 均能正确回收；

Accept 前 Current 始终不变，Accept 后只变化一次；

Running Run 使用冻结 Manifest，不随 Selection 漂移；

关闭 GUI 后 Core/Bridge 继续，托盘可以恢复 GUI；

普通用户无需看到 Task ID、Runtime Root 或 Staging Path。

### 质量指标

Golden Path 自动化覆盖；

关键失败路径有结构化错误和 UI 恢复入口；

Migration 失败可回滚且不破坏原数据库；

同一 Task 不会被两个 Worker 重复写入；

Fixture、Mock、Manual Provider 在 UI 与文档中明确标识；

真实项目连续运行 2 小时无孤儿 Core、Bridge、Worker 或临时文件。

## 十一、产品经理需要做的决策

### 立即决策

Codex 已确定为合并前唯一正式 Executor；

WorkBuddy 已确定不阻塞本轮主线；

是否批准 ActiveContextV2 使用 SSE，或先用 500–1000ms version poll；

是否允许 Codex Context Proposal 持久化，还是本轮仅使用内存态；

合并门是否包含 analyze、Markdown create、Markdown revise 三种 Intent。

### 后续决策

.lcosproj 是便携索引文件还是完整自包含工程包；

原始文件默认链接还是可选 Import Copy；

正式桌面发行采用轻宿主、Rust Tray 还是桌面壳；

飞书链接只做 Context Snapshot，还是承担双向同步；

Preview 优先级是 DOCX/PPT，还是先统一 PDF/图片/Markdown 的体验。

## 十二、建议的下一次 Sprint

建议下一次批准：C0 合同冻结 + C1 Codex MCP 读链。

交付物：

ActiveContextV2；

ContextChangeProposalV1；

CodexTaskV1 Profile；

Codex MCP 工具表和错误码；

GUI Selection → Core → MCP 的 1 秒同步证据；

Running Manifest 不随 Selection 变化的测试；

C2 Claim / Lease 是否需要 Schema 的审计结论。

C1 完成后，如果现有 Bridge Claim 能复用，则直接进入 C2；如需新增 Lease Schema，先停下提交 Migration 方案。

## 十三、最终判断

LCOS 现在已经不是“做一个画布工具”这么简单，也不再只是 MVP 拼装。它已经拥有成为个人 Creative OS 所需的大部分骨架：持续项目、语义视角、内容身份、版本、上下文、执行路由和结果回收。

下一阶段的胜负不在于再添加多少功能，而在于先把 Codex 变成 LCOS 第一个真正可控的执行协作者：

Canvas 选择内容 → 浏览器实时同步 Context → Codex 主动接单 → 结果回到 LCOS → 用户审核。

如果这条路径成立，Preview、飞书、网页、视频和更多 Agent 才是放大器；如果这条路径不成立，新增能力只会扩大系统表面积和维护成本。

因此，产品主线应冻结为 Codex Native Loop。完成 Codex 派单接单与内置浏览器视觉上下文双闭环并通过 5 次真实 Run 后，当前重构分支即可并回主线。